Resumen del proyecto ASIR

Monitorización de red y servicios con Zabbix

Documento sencillo con lo visto y configurado hasta ahora

# 1. Idea general del proyecto

El proyecto consiste en implantar un sistema centralizado de monitorización usando Zabbix. El objetivo es supervisar máquinas Linux y Windows, servicios críticos, recursos del sistema y generar alertas cuando haya fallos o consumos anómalos.

La idea no es solo instalar Zabbix, sino demostrar una solución completa de administración de sistemas: instalación, configuración, red, agentes, servicios, alertas, dashboards, pruebas reales y seguridad.

# 2. Decisiones tomadas

| Tema | Decisión | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Sistema base | Debian 13 | Se eligió como servidor principal por ser estable, actual y adecuado para un entorno profesional. |
| Servidor web | Nginx + PHP-FPM | Se eligió Nginx por ser ligero, eficiente y más profesional para una VM de laboratorio. |
| Base de datos | MariaDB | Compatible con Zabbix y sencilla de administrar en Linux. |
| Agente | Zabbix Agent 2 | Agente moderno recomendado para nuevas instalaciones. |
| Red | Adaptador puente | Permite que las VMs tengan IP propia en la red local y se comuniquen fácilmente. |
| Versión Zabbix | Zabbix 7.4.9 | Versión actual de la rama 7.4, válida para el proyecto. |

# 3. Arquitectura planteada

| Máquina | Sistema | Función | IP de ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| VM1 | Debian 13 | Servidor Zabbix, Nginx, PHP-FPM y MariaDB | 192.168.1.10 |
| VM2 | Ubuntu Server | Cliente Linux monitorizado | 192.168.1.20 |
| VM3 | Windows 10/11 | Cliente Windows monitorizado | 192.168.1.30 |
| VM4 opcional | Debian/Ubuntu | Servicios extra como web o base de datos | 192.168.1.40 |

Esquema básico: PC principal → navegador web → Zabbix Server → agentes Linux y Windows.

# 4. Trabajo realizado hasta ahora

Se creó la máquina virtual del servidor Zabbix.

Se instaló Debian 13 como sistema base.

Se configuró el repositorio oficial de Zabbix 7.4 para Debian 13.

Se instaló Zabbix Server con soporte MySQL/MariaDB.

Se instaló y configuró Nginx con PHP-FPM para el frontend web.

Se instaló MariaDB y se creó la base de datos zabbix.

Se importó el esquema inicial de Zabbix en la base de datos.

Se configuró el archivo zabbix_server.conf con la contraseña de la base de datos.

Se configuró Nginx para acceder al panel web de Zabbix.

Se abrió el acceso web desde el PC principal mediante la IP del servidor.

Se resolvieron errores de instalación relacionados con Debian 12, PATH de root y ubicación del paquete .deb.

Se comprobó el usuario por defecto Admin y la contraseña inicial zabbix.

Se añadió el propio servidor Zabbix como host monitorizado.

Se añadió el cliente Linux con Zabbix Agent 2.

Se añadió el cliente Windows con Zabbix Agent 2.

Se configuró una regla de firewall en Windows para permitir el puerto 10050 del agente.

# 5. Comandos importantes usados

# Entrar correctamente como root
su -

# Comprobar versión del sistema
cat /etc/os-release

# Ver IP del servidor o cliente
hostname -I
ip a

# Instalar repositorio Zabbix Debian 13
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
apt update

# Instalar servidor Zabbix
apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 mariadb-server nginx

# Ver estado de servicios
systemctl status zabbix-server
systemctl status zabbix-agent2
systemctl status nginx
systemctl status mariadb

# Comprobar Nginx
nginx -t

# Comprobar agente desde servidor
zabbix_get -s IP_DEL_CLIENTE -k agent.ping

# 6. Problemas encontrados y solucionados

| Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Error con libldap en Debian 12 | Repositorios o versión no adecuados | Se decidió usar Debian 13 para el servidor. |
| dpkg no encontraba ldconfig | Se había usado su en lugar de su - | Entrar como root con su - para cargar el PATH completo. |
| No encontraba el paquete .deb | Al usar su - se cambió al directorio /root | Ir a /home/servidor o descargar de nuevo el paquete. |
| Login incorrecto en Zabbix | Usuario escrito mal o bloqueo temporal | Usar Admin con A mayúscula y contraseña zabbix. |
| Error firewall Windows | Se escribió Ibound en vez de Inbound | Usar New-NetFirewallRule con -Direction Inbound. |

# 7. Estado actual del proyecto

Servidor Zabbix instalado y accesible desde el PC principal.

Frontend web funcionando con Nginx.

Base de datos MariaDB funcionando.

Servidor Zabbix monitorizado por su propio agente.

Cliente Linux añadido y monitorizado.

Cliente Windows añadido y monitorizado.

Red configurada en adaptador puente.

# 8. Lo que queda por hacer

Comprobar en Zabbix que todos los hosts tienen el icono ZBX en verde.

Revisar Latest data de servidor, Linux y Windows.

Añadir monitorización de servicios concretos: SSH, HTTP y MariaDB.

Crear triggers personalizados para servicios caídos, disco bajo y CPU alta.

Configurar alertas por Telegram y/o correo.

Crear dashboards propios para estado general y recursos.

Hacer pruebas reales: parar servicios, apagar clientes, generar carga de CPU y llenar disco.

Documentar cada prueba con capturas antes, durante y después.

Mejorar seguridad: usuarios, contraseña Admin, firewall, HTTPS y acceso remoto por VPN.

Añadir copias de seguridad de la base de datos.

Dejar la IA como ampliación opcional para el final.

# 9. Capturas recomendadas para la memoria

Versión de Debian 13 en el servidor.

IP del servidor y clientes.

Servicios zabbix-server, zabbix-agent2, nginx y mariadb activos.

Pantalla de login de Zabbix desde el PC principal.

Hosts creados en Zabbix.

Iconos ZBX en verde.

Latest data de cada máquina.

Configuración del agente Linux y Windows.

Regla de firewall de Windows para puerto 10050.

Dashboards y alertas cuando se configuren.

Resumen final: El proyecto ya tiene la base principal montada. A partir de ahora el trabajo se centra en servicios monitorizados, alertas, dashboards, pruebas reales, seguridad y documentación con capturas.